АДМИНИСТРАЦИЯ НОВОСЕЛОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

КОЛПАШЕВСКОГО РАЙОНА ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

09.04.2025                                                                                                     № 40

О подготовке хозяйственного комплекса муниципального образования

«Новоселовское сельское поселение» к работе в осенне-зимний период

2025-2026 годов

С целью обеспечения устойчивой работы объектов жизнеобеспечения на территории муниципального образования «Новоселовское сельское поселение» в осенне-зимний период 2025-2026 годов

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить:

1.1. Состав межведомственной комиссии по подготовке хозяйственного комплекса муниципального образования «Новоселовское сельское поселение» к работе в осенне-зимний период 2025-2026 годов, согласно приложению № 1.

1.2. Положение о межведомственной комиссии по подготовке хозяйственного комплекса Новоселовского сельского поселения к работе в осенне-зимний период 2025-2026 годов, согласно приложению № 2.

1.3. Перечень мероприятий по подготовке хозяйственного комплекса муниципального образования «Новоселовское сельское поселение» к работе в осенне-зимний период 2025-2026 годов, согласно приложению № 3.

2. Настоящее постановление вступает в силу с даты его официального опубликования.

3. Опубликовать настоящее постановление в Ведомостях органов местного самоуправления Новоселовского сельского поселения и разместить на официальном сайте органа местного самоуправления Новоселовского сельского поселения.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на специалиста по ЖКХ Администрации Новоселовского сельского поселения.

Глава поселения                                                                               Н.В.Белавская

Приложение №1 к постановлению

Администрации Новоселовского

сельского поселения

от 09.04.2025 № 40

Состав межведомственной комиссии

по подготовке хозяйственного комплекса

муниципального образования «Новоселовское сельское поселение»

к работе в осенне-зимний период 2025-2026 годов

| №№ п/п | Ф.И.О. | Занимаемая должность |
| --- | --- | --- |
| 1 | Белавская Наталья Викторовна | Глава Новоселовского сельского поселения, председатель комиссии |
| 2 | Волкова Анастасия Сергеевна | Специалист по закупкам Администрации Новоселовского сельского поселения, заместитель председателя комиссии |
| 3 | Новикова Софья Викторовна | Ведущий специалист Администрации Новоселовского сельского поселения, секретарь комиссии |
| Члены Комиссии: |  |  |
| 4 | Зройчикова Елена Альфредовна | Специалист по ЖКХ Администрации Новоселовского сельского поселения |
| 5 | Клепиков Алексей Игоревич | Директор МУП «Дальсервис» |
| 6 | Представитель Ростехнадзора | (по согласованию) |

Приложение № 2 к постановлению

Администрации Новоселовского

сельского поселения

от 09.04.2025 № 40

Положение о межведомственной комиссии

по подготовке хозяйственного комплекса

муниципального образования «Новоселовское сельское поселение»

к работе в осенне-зимний период 2025-2026 годов

1. Межведомственная комиссия по подготовке хозяйственного комплекса Новоселовского сельского поселения к работе в осенне-зимний период 2025-2026 годов (далее Комиссия) является совещательным органом, созданным для обеспечения согласованности действий заинтересованных органов местного самоуправления Новоселовского сельского поселения и хозяйствующих субъектов, действующих на территории Новоселовского сельского поселения, по вопросам контроля за ходом подготовки хозяйственного комплекса Новоселовского сельского поселения к работе в осенне-зимний период.

2. Комиссия в своей деятельности руководствуется Конституцией Российской Федерации, федеральными конституционными законами, федеральными законами, указами и распоряжениями Президента Российской Федерации, постановлениями и распоряжениями Правительства Российской Федерации, нормативными правовыми актами органов государственной власти Томской области, Губернатора Томской области, муниципальными правовыми актами, а также настоящим Положением.

3. Основными задачами Комиссии являются:

1) обеспечение взаимодействия деятельности органов местного самоуправления Новоселовского сельского поселения и заинтересованных организаций по подготовке хозяйственного комплекса Новоселовского сельского поселения к работе в осенне-зимний период;

2) внесение в установленном порядке предложений по обеспечению выполнения планов подготовки хозяйственного комплекса Новоселовского сельского поселения к работе в осенне-зимний период.

4. Комиссия осуществляет следующие функции:

1) анализирует, оценивает и контролирует ход подготовки объектов жизнеобеспечения хозяйственного комплекса Новоселовского сельского поселения к работе в осенне-зимний период;

2) осуществляет контроль за ходом подготовки к работе в осенне-зимний период объектов жизнеобеспечения хозяйственного комплекса Новоселовского сельского поселения, в том числе с выездами на места;

3) принимает участие в разработке мер по решению проблем, возникающих при подготовке хозяйственного комплекса Новоселовского сельского поселения к работе в осенне-зимний период, их финансовому обеспечению, а также по обеспечению эффективности использования привлекаемых средств;

4) рассматривает вопросы создания запасов топлива и аварийных запасов материально-технических ресурсов в населённых пунктах, расположенных на территории Новоселовского сельского поселения.

5. Комиссия для осуществления возложенных на неё задач имеет право в установленном порядке:

1) запрашивать у организаций информацию по вопросам, относящимся к компетенции Комиссии;

2) заслушивать на своих заседаниях представителей соответствующих организаций по вопросам, относящимся к компетенции Комиссии;

3) привлекать для участия в работе Комиссии представителей заинтересованных организаций, в том числе создавать с их участием рабочие группы по направлениям деятельности Комиссии.

6. Заседания Комиссии проводит председатель Комиссии, а в его отсутствие - заместитель председателя Комиссии.

7. Решения Комиссии принимаются простым большинством голосов присутствующих на заседании членов Комиссии путём открытого голосования. В случае равенства голосов голос председательствующего на заседании является решающим.

8. Решения Комиссии оформляются протоколом, который подписывается председателем Комиссии или его заместителем, председательствующим на заседании. Решения, принимаемые Комиссией, носят рекомендательный характер.

9. Заседание Комиссии правомочно, если на нём присутствует не менее половины её членов.

Приложение № 3 к постановлению

Администрации Новоселовского

сельского поселения

от 09.04.2025 № 40

План-график

мероприятий по подготовке хозяйственного комплекса

муниципального образования «Новоселовское сельское поселение»

к работе в зимний период 2025-2026 годов

| №№ п/п | Наименование мероприятия | Срок исполнения | Ответственные исполнители |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Разработка и утверждение планов мероприятий по подготовке к работе в осенне-зимний период 2025-2026 годов объектов ЖКХ и социальной сферы муниципального образования «Новоселовское сельское поселение» | до 15.04.2025 | Администрация Новоселовского сельского поселения совместно с организациями ЖКХ |
| 22 | Обеспечение мер по созданию нормативных запасов топлива для теплоснабжающих организаций в соответствии с приказом Минэнерго России от 10.08.2012 № 377 «О порядке определения нормативов технологических потерь при передаче тепловой энергии, теплоносителя, нормативов удельного расхода топлива при производстве тепловой энергии, нормативов запасов топлива на источниках тепловой энергии (за исключением источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии), в том числе в целях государственного регулирования цен (тарифов) в сфере теплоснабжения» | до 01.09.2025 | Администрация Новоселовского сельского поселения совместно с организациями ЖКХ |
| 23 | Обеспечение мер по стабилизации и погашению задолженности предприятий коммунального комплекса за топливно-энергетические ресурсы | до 01.09.2025 | Администрация Новоселовского сельского поселения совместно с организациями ЖКХ |
| 24 | Принятие мер по устранению нарушений в теплоснабжающих и теплосетевых организациях, установленных предписаниями Сибирского управления Ростехнадзора. Осуществление контроля за выполнением условий, указанных в Правилах оценки готовности к отопительному периоду, утверждённых приказом Минэнерго России от 12.03.2013 № 103 «Об утверждении Правил оценки готовности к отопительному периоду» | до 01.11.2025 | Администрация Новоселовского сельского поселения совместно с организациями ЖКХ |
| 55 | В соответствии с действующим законодательством осуществление мониторинга за ходом подготовки к работе в осенне-зимний период 2025-2026 годов муниципального образования «Новоселовское сельское поселение», организаций, обеспечивающих теплоснабжение на территории поселения | до 01.11.2025 | Администрация Новоселовского сельского поселения совместно с организациями ЖКХ |
| 86 | Представление в Департамент ЖКХ и государственного жилищного надзора Томской области: - сведений о подготовке ЖКХ к работе в зимних условиях (в период с 1 июня по 1 ноября 2025 года) по форме федерального государственного статистического наблюдения № 1-ЖКХ (зима) срочная; - информации о ходе подготовки к работе в осенне-зимний период начиная с 15 июня по 15 ноября 2025 года; - информации о ходе поставок топливно-энергетических ресурсов для нужд ЖКХ и социальной сферы в период с 1 июня по 2 ноября 2025 года; - сведений о работе ЖКХ и объектов энергетики в зимних условиях по форме федерального государственного статистического наблюдения № 2-ЖКХ (зима); - сведений о наличии и расходе топлива организациями ЖКХ и объектами энергетики в зимних условиях (в период с 1 ноября 2025 года по 1 апреля 2026 года) по форме федерального государственного статистического наблюдения № 3-ЖКХ (зима) срочная; - информации о начале отопительного сезона, подключении к теплоснабжению объектов социальной сферы и жилищного фонда; - информации о прохождении отопительного периода; - сведений о наличии топливных ресурсов для нужд ЖКХ и социальной сферы | 2-е число после отчётного периода на 1-е и 15-е число каждого месяца 1-е и 15-е число каждого месяца 1 раз в год (2 декабря 2025 года) 2-е число после отчётного периода ежедневно в период с 04.09.2025 по 31.10.2025 еженедельно по пятницам (с 08.09.2025 по 08.05.2026) | Администрация Новоселовского сельского поселения |
| 77 7 8 | Проведение осмотра зданий с оформлением паспортов готовности зданий к эксплуатации в осенне-зимний период 2025-2026 годов | до 09.09.2025 | Администрация Новоселовского сельского поселения |
| 88 | Проведение оценки готовности к работе в осенне-зимний период 2025-2026 годов согласно Правилам оценки готовности к отопительному периоду, утвержденным приказом Минэнерго России от 12.03.2013 № 103 «Об утверждении Правил оценки готовности к отопительному периоду» | до 14.11.2025 | Администрация Новоселовского сельского поселения Сибирское управление Ростехнадзора (по согласованию) |