**АДМИНИСТРАЦИЯ НОВОСЕЛОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ**

**КОЛПАШЕВСКОГО РАЙОНА ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ**

**РАСПОРЯЖЕНИЕ**

20.03.2025 № 7

Об утверждении плана мероприятий по подготовке к осенне-зимнему периоду 2025-2026 годов

С целью обеспечения устойчивой работы объектов жизнеобеспечения муниципального образования «Новоселовское сельское поселение» в осенне-зимний период 2025-2026 годов

1. Утвердить план мероприятий по подготовке к осенне-зимнему периоду 2025-2026 годов, согласно приложению.

2. Опубликовать настоящее распоряжение в Ведомостях органов местного самоуправления Новоселовского сельского поселения и разместить на официальном сайте органов местного самоуправления Новоселовского сельского поселения.

3. Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю за собой.

Глава поселения Н.В.Белавская

Приложение

УТВЕРЖДЕНО

распоряжением Администрации

Новоселовского сельского поселения

от 20.03.2025 № 7

План

мероприятий по подготовке к осенне-зимнему периоду 2025-2026 годов

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование объекта | Недостатки, выявленные в результате обследования | Запланированные мероприятия | Срок исполнения |
| 1 | Здание котельной с. Новоселово, ул. Центральная, 11/2 | Техническое состояние – ограниченно работоспособное (категория опасности Б). Провести капитальный ремонт здания без усиления несущих конструкций, в т.ч. восстановить отделку фасада здания, провести локальный ремонт кровли, ремонт оконных и дверных проемов, заливку отмостки, планировку территории | 1. Частичная заделка оконных проемов;  2. Восстановление отделки фасада здания (утеплитель, обшивка);  3. Локальный ремонт штукатурного слоя внутри здания;  4. Заливка отмостки;  5. Замена оконного блока у трубы.  6. Замена двери между подсобным помещением и котельной на металлическую противопожарную газонепроницаемую. | До 31.08.2025 |